**Zápisnica z tímového stretnutia č. 21**

28--04–2025

**Prítomní**: William Brach (vedúci), Jakub Prokeš (vedúci), Jakub Grúber, Jakub Gašparín,

Maria Fedosenya, Ľubor Koka, Patrik Hitka, Tomáš Tomčány

**Program stretnutia:**

1. **Intro**
2. **Čo sme spravili**
3. **Rozdelenie nových úloh**

**Čo sme spravili**

**Backend (BE):** Dokončený bol refaktor prihlasovania do databázy pre vývojový režim a opravené boli chyby v gramatickej kontrole (nesprávna detekcia čiarok pri spojkách).

**Frontend (FE):**Implementované bolo generovanie grafov.

**Databáza (DB):**Boli vytvorené endpointy na komunikáciu s databázou.

**AI / Spracovanie dát:**Opravené bolo generovanie tagov, implementované presné porovnávanie tagov cez DSpy a vykonaná revízia generovania STORM podpisov.

**Čo nám nešlo**

Do ďalšieho cyklu boli presunuté úlohy týkajúce sa opravy generovania grafových dát v AI a implementácie streamingovej odpovede v backende.

**Zhrnutie**

Ďalšia práca na generácii grafov, databázi a frontende.