**Zápisnica z tímového stretnutia č. 15**

17--03–2025

**Prítomní**: William Brach (vedúci), Jakub Prokeš (vedúci), Jakub Grúber, Jakub Gašparín,

Maria Fedosenya, Ľubor Koka, Patrik Hitka, Tomáš Tomčány

**Program stretnutia:**

1. **Intro**
2. **Čo sme spravili**
3. **Rozdelenie nových úloh**

**Backend (BE):** Dokončený bol modul pre STORM DSPY a vytvorené databázové endpointy. Úloha týkajúca sa implementácie streamingovej odpovede ostala rozpracovaná a bola presunutá do ďalšieho cyklu.

**IIT.SRC / Dokumentácia / AI:** Podarilo sa spracovať dátovú reprezentáciu, vytvoriť šablónu vo Worde, definovať evaluačné metriky pre skripty a pripraviť Google formulár na ľudské hodnotenie. Ďalej boli vytvorené CSV súbory pre tri typy článkov, prevedené originálne články na odpovede systému a implementované hodnotenie pomocou LLM. Sekcia „Background“ nebola dokončená a ostáva v backlogu.

**Frontend (FE):** V tomto cykle sa žiadne nové frontendové úlohy nevykonávali.

**Zhrnutie**

Celkovo tím úspešne splnil väčšinu naplánovaných úloh, pričom niekoľko dokumentačných a backendových aktivít bude pokračovať v nasledujúcom cykle.