**Zápisnica z tímového stretnutia č. 17**

31--03–2025

**Prítomní**: William Brach (vedúci), Jakub Prokeš (vedúci), Jakub Grúber, Jakub Gašparín,

Maria Fedosenya, Ľubor Koka, Patrik Hitka, Tomáš Tomčány

**Program stretnutia:**

1. **Intro**
2. **Čo sme spravili**
3. **Rozdelenie nových úloh**

**Čo sme spravili**

Dokončili sa 4 úlohy:

* **FE** – pridaný oddeľovač medzi bloky článkov
* **FE** – opravené automatické zmenšovanie titulkov
* **BE** – vytvorené endpointy pre databázu
* **AI** – generovanie tagov cez Dspy (presné zhody)

**Čo nám nešlo**

Úloha **BE – STORM endpoints & refactor** bola presunutá do ďalšieho cyklu.

Momentálne prebieha práca na úlohe **BE – streaming response.**

V backlogu ostali úlohy:

* **FE – fix topic cashing** (bug)
* **FE – animations/transitions**